## Slide 1: Agile & DevOps

## Slide 2: The waterfall problem
Planification
Design
Développement
Test
Deployment

## Slide 3: Agile
Publié en février 2001 aux États-Unis : The “Manifesto for Agile Software Development” - 4 valeurs et 12 principes
Les individus et leurs interactions
Un Produit fonctionnel
Collaboration avec le client
Adaptation au changement
VALEURS
PRINCIPES

## Slide 4: Agile Frameworks
Plusieurs existent – ce ne sont pas des méthodologies :
  SCRUM
  KANBAN
  XP (eXtreme Programming)
  FDD (Feature Driven Development)
  ASD (Adoptive Software Development)
  The Crystal Method
  LSD (Lean Software Development)
  DA (Disciplined Agile)
  SAFe (Scaled Agile Framework)
  RAD (Rapid Application Development)

## Slide 5: Rôles de SCRUM
Product Owner
  Amène les idées et le projet
Scrum Master
  Protège le processus et son équipe
  Représente le Product Owner
Team
  Développeur, testeurs, ect font souvent plusieurs tâches
Utilisateur
  Donne des commentaires
Artéfacts de SCRUM
Product Backlog
  Product Owner génère une liste de tâches prioritaire (user stories)
Sprint Backlog
  Les user stories les plus prioritaires
Burndown Charts
  Devrait être à 0 à la fin de chaque sprint

## Slide 6: Sprints
Division du processus en plusieurs tâches (Sprints)
  Durée des sprints : 1 à 4 semaines
  Utilisation de Trello pendant les sprints
  À la fin du sprint: Produit qui fonctionne et qui peut être testé
Daily scrum
  Meeting journalier entre le Scrum master et l’équipe
Sprint Review
  Le Scrum Master, l’équipe et le Product Owner se rassemble pour voir le résultat
Rétrospective Sprint
  Le Scrum Master et l’équipe se rassemble pour évaluer leur processus de travail et préparer la planification du prochain sprint

## Slide 7: SCRUM

## Slide 8: DevOps
Les outils
Source control : git
Unit Testing Framework : NUnit, JUnit, etc.
Planners : Trello, Microsoft Planner ou autres
Integrated Development Environments: Microsoft Visual Studio, Eclipse
Développement and Opération
  L’équipe de développement travaille en collaboration avec l’équipe d’opération
  Automatiser le code et le processus du testing
    Permet de déployer des mises à jour plus rapidement et donc de rester concurrentiel

## Slide 10: SOURCES
https://app.pluralsight.com/guides/refine-user-stories-and-acceptance-criteria-with-agile
https://www.atlassian.com/fr/agile/scrum
https://www.agile-scrum.be/
https://crf.wallonie.be/compasinfo/images/site1/edit/Dossiers/SCRUM.pdf
https://scrum-league.org/tribune/la-culture-agile/les-12-principes-generaux-du-manifeste-agile/
https://www.productplan.com/glossary/agile-framework/
https://www.scrum.org/
https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-devops/
https://www.youtube.com/watch?v=_I94-tJlovg&ab_channel=RackspaceTechnology
https://agilemanifesto.org/